## Slide 1: Analyse opérationnelle du milieu hydrique
Pose de calvette circulaire « RADF »
Par Michel Désy, contremaître, ing f. 07-026
27 mai 2021

## Slide 2: Théorie
  PLANIFICATION
Réduire les coûts au minimum: ponceau vs arche, pont (plan ingénieur)
Libre passage du poisson – fédéral
    Fédéral, saumon, filtre brut

## Slide 3: Terrain
Annexe 9 et 10: La bible
Toujours avoir sous la main

## Slide 4: Le Talweg/Thalweg (allemand) = chemin de vallée Mesure de pente du cours d’eau et en amont
Le point le plus bas d’un seuil (point haut)

## Slide 5: Pente du conduit
Mesurer la pente du bas vers le haut

## Slide 6: Mesure du talweg
Mesure avec instrument précis: Zip level pro 2000
  éviter de tenter de dévisser le cordon de la petite boîte
  Avoir batteries de rechange sous la main
  Vient avec fil et bâton de 120cm
Dans plaine argileuse abitibienne: Mesures arbitraires (exemple au 5m)
Valider avec courbes de niveau point de passage et amont

## Slide 7: Calcul de débit/bassin
GSF débit
  Bassin, goute, ponceau
  Boisé, dépôt de surface, etc
Débit de pointe
Q10, Q20: Crue historique

## Slide 8: Enfouissement
Libre passage du poisson: toujours de l’eau
Mesures de l’enfouissement vs aval
  Utiliser ziplevel pro 2000
  ASTUCE!Eau à faible débit (plane): utiliser règle de mesureur vs hauteur de l’eau
    Ex: ponceau 2m, enfouissement 30% (60cm)
    Profondeur de l’eau à 6m en aval 100cm
    Enfouir à 150cm (max 50cm)

## Slide 9: Enfouissement

## Slide 10: Point de passage du chemin
Perpendiculaire au ruisseau
Minimiser remblayage
Longueur du tuyau vs pente du remblai
Commande du tuyau (délai covid)
Éviter les méandres (dérogation)
Pente de l’approche

## Slide 11: Épaisseur du remblai

## Slide 12: Stabilisation des approches > 9%

## Slide 13: Installation
Levage: chaines (au milieu des sections si collets)
Minimiser l’apport de sédiment
Prise de mesures à l’avance
À sec
  Motopompe vs débit
  Batardeau
  Rideau de turbidité
Dans l’eau
  Rapidité
  Préparer matériel

## Slide 14: Installation finale
Matériel autour du tuyau
  Matériel fin
    Banc d’emprunt
    Camions + pelle
  Bois si mou
Géotextile (résistance et perforation)
Enrochement pente <1.5/1
  Règle du casque
Mousse/foin-graine

## Slide 15: Stabilisation avec foin et mélange B
Épaisseur de foin
Mélange B
Valider

## Slide 16: Exemples pratiques

## Slide 17: Chemin Mclure Val-Paradis
  Première calvette RADF
  Réfection d’un ouvrage d’agriculteur…
  Chemin existant
  Présence du Ministre
  Pose à sec
  Utilisation d’un rideau pour réduire les sédiments
  Calvette 2400mm par 12m
  Présence de plusieurs petits poissons

## Slide 18: Chemin Mclure Val-Paradis
Mesures largeurs douteuses à cause des vaches

## Slide 19: Résultat mclure
Plus de roches que nécessaires = Quand c’est beau, c’est bien fait

## Slide 20: Chemin 105 projet I Miyuuka fournier
  Réfection d’un classe 5 à classe 2
  Calvette à panneau
  Pose à sec avec débit
  Avoir matériel scellant proche

## Slide 21: Chemin 105 projet I Miyuuka fournier
  Pente 4,5%
  Calvette 2m par 15m

## Slide 22: Secteur Rollard km 88 chemin matchi-manitou
  Calcul debit 1800mm
  Mesures largeurs hivernales approx 3m
  Mesures réelles moyenne 4,20m (incluant élargissement)
  Fort debit
  Beaucoup de roches

## Slide 23: Secteur Rollard km 88 chemin matchi-manitou
  Mesures points fixes sur 100m
  Pente nulle en amont
  Pente du ponceau <1%
Chart: sens du courant de droite a gauche
| -22 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 71 | 75
Hauteur | -0.1 | -0.04 | -0.06 | -0.23 | -0.04 | 0 | -0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.27 | 0.31 | 0.18 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.08 | -0.18 | 0.23 | 0.28
Ruisseau 1 | calcul debit | 
Distance | Hauteur | 
-22 | -0,1 | 
-20 | -0,04 | 0,8%
-15 | -0,06 | 
-10 | -0,23 | 
-5 | -0,04 | 
0 | 0 | 
5 | -0,06 | 
10 | 0,01 | 
15 | 0,09 | 
20 | 0,27 | 
25 | 0,31 | 
30 | 0,18 | -0,9%
35 | 0,14 | 
40 | 0,02 | 
45 | 0,14 | 
50 | 0,08 | 
55 | -0,18 | 
71 | 0,23 | 
75 | 0,28 | 

## Slide 24: Secteur Rollard km 88 chemin matchi-manitou
Commande d’une 2000mm
Pose entre 2 méandre

## Slide 25: Secteur Nora
Pente?

## Slide 26: Questions?